|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje Adı:** | GuideMe | |
| **Proje Takımı Üyeleri:** | Proje Yöneticisi – Firdevs Nur Açıkgöz (B201306051)  Yazılımcı – Suda Saka  Reklam ve Pazarlama – Mert Tayanç  Sistem Analisti – Elifnur Yürümez  Bilişim sistemleri Mühendisi – Artuğ Akbulut | |
| **Projenin Gerekçesi:** | İstanbul’da verimli bir şekilde gezmek, öğrenmek ve yeni yerler keşfetmek isteyen kullanıcılar için güzergâh oluşturmak.  Kullanıcılara seçtikleri bölgedeki kafe, restoran, müze ve tarihi yerleri önermek.  Kullanıcıların gitmek istedikleri rotayı belirlemek.  Kullanıcıların edindiği deneyimleri kaydedebilecekleri bir dijital seyahatname oluşturmak.  İstanbul’u gezmek için kısıtlı zamanı olan kullanıcılar için rehber tutma olanağı sağlamak.  Kullanıcıların deneyimlerini değerlendirmesini sağlamak.  Değerlendirmeler sayesinde kullanıcılara ön fikir oluşturmak. | |
| **Son Ürün Açıklaması:** | Üyelik Girişi   * İsim * Soyisim * Eposta * Şifre   Arama Ekranı   * Kullanıcıya yakın yerleri önerme * Kullanıcıya yüksek puanlı yerler önerme   Rota öneri sayfası   * Birden fazla güzergâh seçeneği sunma * Seçilen güzergâh üzerinde değişiklik yapma   Dijital Seyahatname   * Geçmişte gittiğiniz yerleri ve yorumlarınızı gösterme * Gittiğiniz yerlerde çekmiş olduğunuz fotoğrafları arşivlem   Rehber sayfaları   * Önceden yaptığı işler * İletişim sayfaları   GuideCüzdan   * Para yükleme sayfası * Bakiye Görüntüleme * Son harcamalar | |
| **Proje Amaçları:** | Kullanıcıların etkili bir gezi planlaması yapmasına yardımcı olmak.  Rehber hizmeti ile iş istihdam sağlamak.  Kullanıcılara özel kafelerde, restoranlarda, müzelerde indirim sağlamak.  Uygulama içindeki cüzdan ile kolay ödeme imkânı sağlamak. | |
| **Bütçe:** | **Bütçe Tahmini:** | 450.000 TL |
| **Maksimum İzin Verilen:** | 500.000 TL |
| **Proje Süresi:** | **Süre Tahmini:** | 14 Hafta |
| **Maksimum İzin Verilen:** | 16 Hafta |
| **Kısıtlamalar:** | Gönüllü çalışma isteği hariç 4 personel mevcuttur.  Rehber ücretleri,  Google haritalar ile entegrasyon sağlanmalıdır.  Proje İstanbul ile sınırlıdır.  Kullanım için 3 laptop mevcuttur.  Çalışan ilk prototip 50 gün içinde beta testlerine hazır olmalıdır.  Proje üçüncü şahıslar tarafından gelen fon sağlama veya desteklere açıktır. | |
| **Varsayımlar:** | Mevcut teknolojik araçlar ve donanımlar proje yürütülmesi için yeterlidir.  Proje ekibi proje bitene kadar özverili şekilde projede çalışacaktır.  Proje ekip üyeleri ekip arkadaşları ile üst düzey iletişim ve uyuma sahiptir.  Dışardan temin edilen süreçler kaynaklara ve zaman uygun olarak temin edilecektir. | |
| **Proje Başarı Kriterler:**  **(Kabul edilme kriterleri)** | Bütçe: 450.500 – 500.000  Süre: 14 Hafta – 16 Hafta  Kullanılabilirlik Testi: %95  Fonksiyonellik Testi: %85  Üye Artışı:   * İlk 3 Ay Haftada 50 Kişi. * (4-6. Ay) Haftada 70 Kişi * (6-12. Ay) Haftada 100-150 Kişi * (12-24. Ay) Haftada 150-200 Kişi   İşçi Artışı:   * İlk 3 Ayda Haftada 10 kişi. * (4-6. Ay) Haftada 20 Kişi * (6-12. Ay) Haftada 20-70 Kişi * (12-24. Ay) Haftada 70-100 Kişi   Güvenlik Testi: %100  Teknoloji Zaman Uygunluğu: %95 | |